物业承接查验工作程序

- 第一阶段：一、由开发商建设单位、物业企业在物业协会官网下载《荆州市物业承接查验申请表》，填写后递交至荆州市住房和城乡建设局物业管理中心。

- 由物管中心组织成立物业承接查验领导小组，并确定：（1）查验时间；（2）专家库抽取查验专家名单（A、资料类，B、设备类，C、共用设施、共用部位等）。

- 第二阶段：一、项目现场分项查验；1、分组（三组），2、查验问题处理，3、整改（达标时间），4、填写专家意见及物管中心意见；

- 二、由开发商建设单位，物业企业向住建局行政服务中心提交《荆州市物业承接查验备案表》及附表。

- 第三阶段：一、备案通过，备案通知书；

- 二、公示，小区公示张贴（照片）。